## Slide 1
 | Andrés C. Documentación | Alejo Diseño | Andrés P. Backend | Mauricio Frontend | Gustavo Estilos
Lunes | Se diligenció el formato de presentación del proyecto nombre y de los integrantes | Investigue sobre el Figma para el diseño de Mockups. | Se investigó sobre los ambientes de desarrollo para realizar CRUD Stack MEVN en Backend | Se Investigó sobre los ambientes de desarrollo para realizar CRUD Stack MEVN en Frontend | Se Investigó sobre los ambientes de desarrollo para realizar CRUD Stack MEVN en Frontend
Martes | Configuración del Repositorio de Github para guardar los repositorios de código y documentación | Capacitación en el manejo de diagrams.net | Instalación de Visual Studio Code y extensiones para majeo de HTML, Css y JavaScript. | Instalación de Visual Studio Code y extensiones para majeo de HTML, Css y JavaScript. | Instalación de Visual Studio Code y extensiones para majeo de HTML, Css y JavaScript.
Miércoles | Configuración del Azure Devops | Registro y Login en la pagina de diagrams.net | Instalación de Mongo DB Compass. | Instalación de NodeJS y paquetes externos. | Se investigo sobre Boostrap
Jueves | Se registraron Backlog priorizado e historias de usuario y asignación a cada integrante | Se realizó propuesta inicial del Mockups para revisión | Instalación Postman | Revisión inicial de los Mockups para implementación de componentes | Revisión inicial de los Mockups para implementación de paleta de colores
Viernes | Se realizó el archivo gestión de la configuración y requerimientos. de software | Se realizó propuesta inicial del UML para revisión | Instalación de NodeJS y paquetes externos. | Revisión inicial de los UML iniciales para implementación de componentes | Revisión inicial de los UML iniciales para implementación de estilos a los componentes
Spring 0

## Slide 2
 | Andrés C. Documentación | Alejo Diseño | Andrés P. Backend | Mauricio Frontend | Gustavo Estilos
Lunes | Actualización de las historias de usuario en el Azure Devops para el sprint 1 | Se realizó historia de usuario de Mockups de la aplicación |  | Instalación de Vue CLI para Mac OS Big Sur, inicialmente se presentan problemas de compatibilidad con el nuevo procesador M1, pero se encuentra la solución en línea utilizando Rosseta y homebrew. | Se alimenta el wiki en el azure devops con información relacionada con los objetivos de la app movieinfo
Martes | Actualizo el Azure Devops con todas las tareas que se deben realizar para el sprint 1 | Se realizó historia de usuario de UML de la aplicación |  | Creación del proyecto con Vue js, con el comando “vue create movieinfo”, se va a trabajar con la versión Vue2, Babel, Router y Eslint. | Se alimenta el wiki en el azure devops con información relacionada con la interfaz de la app movieinfo
Miércoles | Actualizar el documento de requerimientos de software | Se realizó historia de usuario de Login de la aplicación |  | Se examina la estructura de carpetas y archivos que se generaron al crear el proyecto movieinfo, se inicia la aplicación para verificar que se haya creado correctamente | Se alimenta el wiki en el azure devops con información relacionada con requerimientos funcionales de la app movieinfo
Jueves | Elaboración de actas de reunión del equipo | Se realizó historia de usuario de Búsqueda de la aplicación |  | Se realizaron algunos ajustes y se borraron las etiquetas que vienen por defecto en el componente Helloword.vue | Se alimenta el wiki en el azure devops con información relacionada con requerimientos no funcionales de la app movieinfo
Viernes | Entrega del informe de retrospectiva del sprint 0 | Se realizó historia de usuario de Base de datos de la aplicación |  | Se realizaron algunos ajustes en el componente Home.vue | Se diseño el logo de la aplicación moveinfo
Spring 1

## Slide 3
 | Andrés C. Documentación | Alejo Diseño | Andrés P. Backend | Mauricio Frontend | Gustavo Estilos
Lunes |  |  |  | Se creo el componente Footer Se importaron el Header y el Footer en la Vista Home.vue para renderizarlos en el navegador | Se instalo boostrap para Vue en el frontend. Se realizaron las importaciones pertinentes en el archivo main.js
Martes |  |  |  | Se creó el componente Buscar.vue Se incluyó la ruta al componente Buscar.vue en el archivo index.js Se modificó el titulo de la página que se muestra en la pestaña del navegador. | Se incluyo una etiqueta anchor <a> a en el Header y en el Footer con el icono de la aplicación, configurando su posición y tamaño dentro de los componentes
Miércoles |  |  |  | Se realizó la importación del Componente Header.vue en el script del componente Buscar.vue Se incluyó la etiqueta <Header></Header> en el template del componente Buscar.vue | Se configuraron los estilos al Header y al Footer con Bootstrap Vue
Jueves |  |  |  |  | Se configuran los estilos pertinentes para el componente Buscar
Viernes |  |  |  |  | Se configuran los estilos al formulario de búsqueda y el botón buscar en el componente buscar.
Spring 2